Olá, estudante.

Conforme sugerido no conteúdo, a seguir, há exemplos de templates para a execução de suas atividades.

Nome: Sara Mendes Araujo

RGM: 2223527803

A partir do modelo a seguir, escreva, no mínimo, 15 histórias – o máximo dependerá de quão preciso você quer ser nesse aplicativo de cupcakes:

ID: Venda de Cupcakes

Título: Love Cupcakes

Requerente: Administrador

Ação: Aplicação Web de Venda de Cupcakes

Comentários:

Critérios de aceitação: A aplicação deve ser um site bem criativa mostrando todas as opções de cupcakes que a loja fabrica, as opções de realizar pedido via WhatsApp, informações de contato com o forcedor

Regras de negócio: Ter apenas uma função, ser indivisíveis e simples; ser completa com início, meio e fim; ser possíveis de mensurar e rastrear; estar em consonância com a legislação; estar atualizada e sempre revisada; refletir a política e os valores da organização.

Requisito não funcional: Desempenho, disponibilidade, segurança, interoperabilidade, usabilidade, compatibilidade, confiabilidade.

Prioridade: A - Vendas B - Clientes C - Lucros D - Despesas E - Investimento

Pontos de história: Cliente entra no site, solicita login, escolhe os produtos e manda para o carrinho com as quantidades desejadas, finaliza o pedido enviando-o via WhatsApp para negociar forma de pagamento e entrega.

Aqui, a partir do modelo a seguir, você poderá montar um backlog de produto já 
priorizando as histórias e colocando os cartões de história do usuário organizados 
por tema.

| ID | História do usuário | Estimativa em pontos | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1º | Como usuário quero criar uma conta (Login e Senha) para acessar o site. | 2 | 1 |
| 2º | Como usuário quero efetuar login. | 2 | 2 |
| 3º | Como usuário quero cadastrar dados pessoais. | 3 | 3 |
| 4º | Como usuário quero visualizar lista com todos os sabores de cupcakes disponíveis. | 7 | 4 |
| 5º | Como usuário quero escolher meus produtos e enviar para o carrinho de compras com as quantidades desejadas. | 5 | 5 |
| 6º | Como usuário quero finalizar o pedido via WhatsApp | 4 | 6 |
| 7º | Como usuário quero negociar com um atendente forma de pagamento e entrega | 4 | 7 |
| 8º | Como administrador quero ter acesso aos clientes cadastrados | 5 | 8 |
| 9º | Como administrador quero cadastrar produtos | 5 | 9 |
| 10º | Como administrador quero alterar valores, criar cupons de desconto | 8 | 10 |
| 11º | Como administrador quero poder avaliar, as avaliações feitas do produto | 7 | 11 |
| 12º | Como usuário quero poder favoritar meus produtos preferidos | 3 | 12 |
| 13º | Como administrador quero receber os pedidos via WhatsApp para negociar data de entrega e forma de pagamento do cliente | 5 | 13 |
| 14º | Como usuário quero ter informações sobre como entrar em contato com o fornecedor | 2 | 14 |
| 15º | Como usuário quero poder editar meu carrinho de compras na página carrinho, sem voltar ao produto | 4 | 15 |
| 16º | Como usuário quero poder avaliar os produtos e deixar comentários sobre o mesmo | 10 | 16 |

A partir daqui, utilize as páginas para adicionar os demais itens solicitados no 
conteúdo, como, por exemplo, mockups e wireframes.

- Etapa 1

Planejamento de Sprint

- Etapa 2

- Diagrama de caso de uso

- Diagrama de caso

- Diagrama de caso de uso UML

- Diagrama de caso expandido

- Casos de uso expandidos narrados

- Casos de uso expandidos narrados

Finalizar Venda de Cupcakes

Referências: RF F2

Descrição Geral: O caso de uso inicia-se quando o cliente deseja efetuar compra dos produtos que estão inseridos no carrinho de compras.

Pré-condições: Pedido fechado, compra efetuada, sistema aguardando comfirmação de pagamento.

Pós-condição: Pedido fechado, compra efetuada, sistema aguardando confirmação de pagamento.

Requisitos Especiais: Fluxo Básico: - Cliente deseja finalizar compra, sistema solicita que informe a forma de pagamento e de entrega. - Cliente deseja efetuar pagamento em forma de cartão crédito/débito. - Sistema solicita informações do cartão do cliente. - Sistema faz validação das informações. - Sistema gera o numero do pedido. - Compra finalizada.

Fluxo Alternatico: - Cliente deseja finalizar compra, sistema solicita que informe a forma de pagamento e de entrega. - Cliente deseja efetuar pagamento através de boleto bancario. - Boleto é gerado. - Sistema aguarda ate 72 horas para confirmação do pagamento - Após validação do pagamento, sistema gera pedido - Compra finalizada

- Casos de uso expandiso narrados

- Diagrama de sequencia

- Etapa 3

Wireframes

Mockups

- Mapa conceitual

- Mapa Navegacional